# Report Phân Tích & Điều Chỉnh Quy Trình Scrum

# Phần 1 - Phân tích các quy tắc

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế / Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần. | Sai | Sự kiện Sprint (Timebox) | Minh bạch | Người dùng và đội phát triển không thể dự đoán thời điểm bàn giao phiên bản mới, làm phá vỡ nhịp làm việc ổn định của đội. |
| QT2. Cuối Sprint, đội trình diễn cho người dùng thử mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử, để họ thấy đội làm việc chăm chỉ. | Sai | Sự kiện Sprint Review & Artifact Increment (Definition of Done) | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng phải trải nghiệm tính năng lỗi gây mất niềm tin và làm sai lệch phản hồi thanh tra chất lượng thực tế của sản phẩm. |
| QT3. Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | Đúng | — | — | Đây là hành động chuẩn xác vì mục đích của Sprint Review là thanh tra Increment và điều chỉnh/thích nghi Product Backlog cho các Sprint tiếp theo. |
| QT4. Sprint vừa rồi không có sự cố nào nên đội bỏ buổi Sprint Retrospective cho đỡ tốn thời gian. | Sai | Sự kiện Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội rà soát quy trình làm việc để cải tiến liên tục, khiến các thiếu sót tiềm ẩn và lỗi cũ tiếp tục lặp lại. |

# Phần 2 - Bộ quy tắc chuẩn hóa áp dụng ngay

- Sửa lại QT1 (Cố định khung thời gian): Đội RikkeiGo cần cố định độ dài Sprint (ví dụ: cố định 2 tuần) cho tất cả các Sprint để duy trì nhịp làm việc nhất quán và giúp các bên liên quan dự đoán trước thời gian ra mắt bản mới.

- Sửa lại QT2 (Đảm bảo Tiêu chuẩn Hoàn thành): Đội chỉ được trình diễn trong buổi Sprint Review những hạng mục đã hoàn thành đầy đủ theo Tiêu chuẩn Hoàn thành (Definition of Done — đã được kiểm thử và chạy ổn định).

- Sửa lại QT4 (Duy trì Cải tiến Liên tục): Buổi Sprint Retrospective là sự kiện bắt buộc tổ chức ở cuối mỗi Sprint bất kể có phát sinh sự cố hay không, nhằm liên tục thanh tra và thích nghi quy trình làm việc.